药时安心

Android 服药提醒系统项目进度与实施方案

用于课程阶段汇报、后续开发推进与答辩准备
项目形态：Android 单手机端 MVP，计划接入 Spring Boot 后端
版本日期：2026 年 9 月

# 报告说明

本报告说明“药时安心”当前已经完成的 Android 单手机端工作、与完整前后端目标相比尚待完成的部分，以及后续 Spring Boot 后端的具体落地措施。报告同时提供答辩时可直接使用的功能解释、实现原理、展示顺序、风险边界和代码索引。文中明确区分已实现、待接入和需要真机验证的内容，避免把设计方案误报为已经完成。

# 目录

1. 项目定位与总目标

2. 当前进度结论

3. 已实现功能与实现方法

4. 与总计划的差距

5. Spring Boot 后端实施方案

6. 集成、测试与答辩展示

7. 风险控制与阶段验收

8. 答辩问答要点与代码索引

# 1. 项目定位与总目标

药时安心是一套面向老人使用场景的 Android 服药提醒系统。家属或设置者先在老人手机上完成药品、提醒、库存和短信联系人的设置，之后老人只需查看今日服药任务并进行“已服用、稍后提醒、跳过”等操作。系统不设置第二个家属 App，也不依赖账号绑定；必要时由老人手机向预设联系人发送短信。

项目的设计重点不是提供医疗诊断，而是减少药品说明书录入负担、降低遗漏确认的风险，并在库存不足或长时间未确认时提供可控的提醒。OCR 只做文字识别和表单预填，最终服药计划必须由用户确认。

| 目标层 | 具体目标 | 对应结果 |
| --- | --- | --- |
| 老人端体验 | 用大字号、少步骤完成每日确认 | 今日服药、已服用、稍后提醒、跳过 |
| 设置效率 | 减少手动抄写说明书的成本 | 拍摄说明书后 OCR 预填字段 |
| 提醒闭环 | 对未确认服药提供渐进式处理 | 到点提醒、15 分钟本机复提醒、30 分钟短信核实 |
| 库存保障 | 在药物不足前提醒补货 | 服药扣减库存、低库存本机提示与一次短信 |
| 课程完整性 | 形成可说明的前后端架构 | 现有 Android 前端，后续接入 Spring Boot 与数据库 |

# 2. 当前进度结论

当前阶段的结论是：Android 端 MVP 的主要业务链路已经编码完成，项目已通过 Kotlin 编译检查；系统可在 Android Studio 中选择真机进行安装运行。后端服务尚未建立，因此当前药品、记录和联系人仍以本机存储为主，短信通过 Android 系统短信能力发送。

对于答辩，应把“代码已实现并通过编译”与“所有手机型号上的最终验证”分开描述。相机、短信、精确闹钟和通知受 Android 权限、SIM 卡、设备品牌策略影响，需要在真机上逐项验证。

| 模块 | 当前状态 | 证据或说明 | 下一动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| Android 页面与导航 | 已完成 | Compose 页面与 MainActivity 路由已存在 | 真机检查页面流程 |
| 手动药品录入 | 已完成 | 支持剂量、单位、时间、日期、库存、备注 | 按测试清单演示 |
| 单位与日期交互 | 已完成 | 单位下拉含自定义；日期调用系统日历 | 真机检查系统日历表现 |
| OCR 预填 | 已完成 | CameraX、ML Kit、LeafletParser 已接入 | 使用清晰中文说明书样例测试 |
| 提醒与服药确认 | 已完成 | AlarmManager、Receiver、通知操作已实现 | 设置 5 至 10 分钟后的提醒验证 |
| 库存与低库存预警 | 已完成 | 确认服药后扣减、低库存去重逻辑已实现 | 用测试库存复现阈值场景 |
| 暂停与恢复 | 已完成 | 按药品保存暂停截止日期 | 暂停、恢复、重启后分别验证 |
| 家属短信 | 代码已完成，待真机验证 | SmsManager 与 SEND_SMS 权限已接入 | 使用已同意的测试号码 |
| Spring Boot 后端 | 未开始实现 | 当前没有服务器、数据库或 REST 接口 | 按第 5 节建立后端 MVP |

# 3. 已实现功能与实现方法

## 3.1 本地数据模型与持久化

系统以 Medication、DoseLog、FamilyContact 和 AppData 等数据模型保存业务状态。Medication 记录药名、单次剂量、单位、服药时间、每日或每周计划、疗程起止日期、库存、库存阈值、暂停截止日期等字段；DoseLog 记录每一次服药的计划时间、实际操作时间和状态。

MedRepository 使用 Kotlin Serialization 将 AppData 序列化为应用私有目录中的 JSON 文件。这样即使用户关闭 App，药品、记录和联系人信息仍可在下次启动时恢复。数据模型设置默认值，并配置兼容未知字段，便于未来新增字段后继续读取旧数据。

Medication -> 药品与用药计划 DoseLog -> 单次服药结果：待确认、已服用、跳过 FamilyContact -> 家属姓名、手机号、短信开关 AppData -> 本机持久化的总数据对象

## 3.2 药品录入与表单校验

添加药品页面由 EditMedicationScreen 负责。用户可以填写药品名称、单次剂量、单位、备注、服药时间、饭前饭后要求、频率、开始和结束日期、库存以及库存阈值。保存时会先检查药名是否为空，并将剂量、库存等文本转为数字后写入 Medication。

单位提供“片、粒、袋、瓶、ml、自定义”下拉选项，其中“片”为默认含义。选择“自定义”后显示额外输入框，兼顾常见剂型与特殊剂型。开始和结束日期通过 Android 系统日历选择，减少手动输入 yyyy-MM-dd 带来的格式错误。

## 3.3 OCR 说明书识别和人工确认

OCR 的目的不是替用户作医疗判断，而是快速录入说明书中的基础文字。操作路径为：在添加药品页面点击拍摄说明书，ScanLeafletScreen 通过 CameraX 打开摄像头并获取图像；Google ML Kit 中文文本识别模型从图像中读取文字；LeafletParser 使用关键词与规则匹配提取候选字段；系统返回添加药品页并预填对应表单。

LeafletParser 的处理对象是 OCR 输出的整段文本。它寻找“每次、每日、饭前、饭后、随餐、片、粒”等表达，尝试提取药名、剂量、单位、每日次数和进餐关系。例如，文本“每次 1 片，每日 2 次，饭后服用”可预填为剂量 1、单位片、每日 2 次、饭后。若说明书未给出明确时间，系统不擅自决定，仍由用户设置具体提醒时间。

最关键的安全控制是人工确认：OCR 结果只作为草稿，用户必须检查、修改并点击保存后才会产生正式提醒。图片不作为长期数据上传到服务器；当前实现以本机识别和本机预填为主。

## 3.4 排程、通知与未确认处理

ScheduleEngine 根据每日或每周指定日期、疗程起止时间和暂停状态，计算某一天是否需要服药以及下一次应该触发的时间。保存药品后，Reminders 使用 AlarmManager 为未来剂量创建精确闹钟。闹钟触发后，ReminderReceiver 接收广播并显示通知。

通知及今日服药页都提供三个操作。点击“已服用”会写入 DoseLog；点击“稍后提醒”会记录一个延后触发时间，并为同一剂量建立新的提醒；点击“跳过”会记录跳过状态。无论已服用还是跳过，系统都会取消该剂量尚未触发的后续预警，避免重复提醒。

未确认处理采用两级机制：到点后 15 分钟仍无操作时，本机再次提醒；到点后 30 分钟仍无操作时，系统再次读取该剂量的记录，确认没有“已服用”或“跳过”后，才在联系人、开关和 SEND_SMS 权限都有效的情况下发送“请联系老人核实”的短信。短信不声明老人一定漏服。

保存药品 -> ScheduleEngine 计算剂量 -> AlarmManager 排程 闹钟触发 -> ReminderReceiver 显示通知 已服用/跳过 -> 写 DoseLog + 取消本剂量后续预警 未确认 15 分钟 -> 本机复提醒 未确认 30 分钟 -> 重新检查记录 + 条件满足时发送核实短信

## 3.5 库存扣减、阈值判断与短信去重

库存逻辑放在 MedRepository.logDose 中。从非“已服用”切换到“已服用”时，库存按单次剂量扣减；若用户撤销已服用或改为其他状态，则将库存回补。库存下限被限制为不小于零。

当库存小于或等于阈值时，系统产生本地补药提醒。若用户允许低库存短信，系统通过 Medication.lowStockSmsSent 标记实现去重：同一轮低库存只发一次短信；用户把库存补充到高于阈值后，标记重置，下一次再次低库存时才允许新一轮提醒。

## 3.6 暂停和恢复用药

每种药品都有 pausedUntil 字段。用户可把药品暂停至指定日期；在暂停期间，ScheduleEngine 不会把该药列入今日待办，Reminders 也不会为暂停期建立闹钟。暂停结束后，系统按原有每日或每周计划继续安排提醒，而不是重建一份新的治疗计划。

## 3.7 权限和设备边界

| 权限或能力 | 实现用途 | 答辩时应说明的边界 |
| --- | --- | --- |
| CAMERA | 拍摄说明书供 OCR 使用 | 照片用于当前识别，不作为云端图片库 |
| POST_NOTIFICATIONS | 显示服药与库存通知 | Android 13 及以上需要用户授权 |
| SCHEDULE_EXACT_ALARM | 尽量按设定时间触发提醒 | 不同品牌可能限制后台闹钟，需要真机检查 |
| SEND_SMS | 向预设联系人发送核实或补药短信 | 需要有效 SIM 卡、系统授权与用户同意 |
| RECEIVE_BOOT_COMPLETED | 重启手机后重新安排未来提醒 | 需通过重启或开机后测试验证 |

# 4. 与总计划的差距

总计划希望形成一个完整、可答辩的前后端系统。当前版本已经完成单机端的核心价值，但还未拥有独立服务端。因此数据无法跨设备持久化，也无法通过服务器统一记录预警事件或稳定对接第三方短信平台。若课程明确要求前后端，下一阶段应把后端作为项目的正式组成部分。

| 总计划项目 | 当前情况 | 缺失原因 | 补齐措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| Android 老人端 | 已实现 | 无 | 继续真机回归测试并修复问题 |
| 本地数据与离线提醒 | 已实现 | 无 | 保留本地优先模式，避免网络影响提醒 |
| 独立 Spring Boot 服务 | 未实现 | 尚未创建后端工程 | 建立 REST API、实体、业务服务和数据库 |
| 服务器数据库 | 未实现 | 当前仅有本地 JSON | 开发阶段用 H2，演示阶段切换 MySQL |
| 前后端数据同步 | 未实现 | Android 尚未请求后端 API | 增加网络客户端、同步队列和失败重试 |
| 服务端短信 | 未实现 | 现有短信由手机 SmsManager 发送 | 后端接入短信平台或先实现模拟短信适配器 |
| 端到端验收证据 | 部分待做 | 短信、权限、闹钟需真机条件 | 按第 6 节清单录屏、截图和记录结果 |

# 5. Spring Boot 后端实施方案

后端应以“老人端 App 的数据服务与预警服务”定位，而不是新增复杂家属 App。老人仍然只使用一部手机；后端在后台保存同步数据、接收预警事件并调用短信服务。这样既满足前后端结构，也能增强原项目的数据可追溯性和短信可靠性。

## 5.1 推荐开发环境

| 组成 | 建议选择 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 语言与运行时 | Java 17 | 与 Spring Boot 3.x 兼容，课程展示常见 |
| 后端框架 | Spring Boot | 构建 REST API、业务服务和配置 |
| 构建工具 | Maven 或 Gradle | 管理依赖与启动后端 |
| 开发数据库 | H2 | 不安装数据库即可先完成接口和演示 |
| 演示数据库 | MySQL 8 | 保存药品、服药记录、联系人与预警事件 |
| 接口测试 | Postman | 独立验证 API 的请求与返回 |
| Android 网络层 | Retrofit 或 OkHttp | 调用后端 REST API |

## 5.2 后端数据表设计

数据库不需要复制所有 Android UI 字段，但应保存能够支撑同步、记录与预警的核心数据。每个设备使用 deviceToken 作为初期身份标识；课程演示阶段可先不做复杂账号体系。

| 表 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| device | id, device_token, created_at | 识别一台老人手机和其数据归属 |
| medication | device_id, name, dosage, unit, stock_remaining, stock_threshold, paused_until | 保存药品计划和库存状态 |
| dose_record | medication_id, scheduled_time, acted_at, status | 保存已服用、跳过及确认时间 |
| family_contact | device_id, name, phone, alert_switches | 保存预警手机号与偏好 |
| alert_record | device_id, type, content, sent_at, delivery_status | 审计低库存和未确认预警 |

## 5.3 最小 REST API

| 接口 | 方法 | 作用 | Android 调用时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/v1/devices/register | POST | 注册或获取设备标识 | 首次启动或进入设置 |
| /api/v1/medications | POST / GET | 上传或读取药品数据 | 保存药品后、启动同步时 |
| /api/v1/dose-records | POST | 上传服药、跳过等记录 | 用户点击通知操作后 |
| /api/v1/contacts | PUT | 保存联系人和短信开关 | 设置联系人后 |
| /api/v1/alerts/low-stock | POST | 记录并发送补药预警 | 库存触发阈值时 |
| /api/v1/alerts/unconfirmed-dose | POST | 记录并发送核实预警 | 30 分钟未确认后 |

## 5.4 后端的具体实现步骤

创建 pillpal-backend 工程。通过 Spring Initializr 选择 Spring Web、Spring Data JPA、Validation、H2、MySQL Driver 和 Lombok。开发阶段先使用 H2，避免一开始就被数据库安装阻塞。

定义 Device、Medication、DoseRecord、FamilyContact、AlertRecord 五个实体及 Repository，先用 deviceToken 隔离不同设备的数据。

建立 Service 层：MedicationService 处理药品同步，DoseRecordService 保存服药记录，AlertService 负责预警去重和短信适配器调用。Controller 只负责请求和参数校验。

实现模拟短信适配器。SmsGateway 把短信内容写入 alert_record 并打印到控制台；之后再替换为短信平台实现。

使用 Postman 测试注册、保存药品、保存服药记录、低库存预警、重复预警、无效手机号和服务端异常。

在 Android 端加入 Retrofit 或 OkHttp。保留本地 JSON 和 AlarmManager；网络成功时上传，失败时保存待同步事件并在网络恢复后重试。

## 5.5 本地优先的同步原则

药品保存、提醒、服药确认和库存扣减先在本机完成，随后把变更作为同步事件提交给后端。若请求失败，事件标记为待同步；下次启动或网络恢复时重试。这样 Android 端负责即时提醒，Spring Boot 负责同步、审计和服务端短信。

用户确认已服用 1. 本机写入 DoseLog 并扣减库存 2. 本机继续安排后续提醒 3. 尝试 POST /api/v1/dose-records 4. 失败时写入待同步队列，之后重试

# 6. 集成、测试与答辩展示

## 6.1 建议展示顺序

| 顺序 | 展示页面或操作 | 要讲清楚的实现点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 今日服药页面 | 老人看到当天待办，操作保留已服用、稍后提醒和跳过 |
| 2 | 添加药品页面 | 单位下拉、自定义单位、系统日历、库存阈值和提醒时间 |
| 3 | 拍摄说明书与 OCR 结果 | CameraX 取图、ML Kit 识别、规则解析、人工确认后才保存 |
| 4 | 提醒通知 | AlarmManager 排程、Receiver 显示通知、状态写入记录 |
| 5 | 库存变化 | 已服用后扣减；阈值触发本地提示；短信只发一次 |
| 6 | 暂停和恢复 | 暂停期不排程，结束后沿用原计划 |
| 7 | 设置与联系人 | 家属不安装 App，号码与开关存于本机，发送需权限 |
| 8 | 后端接口或 Postman | 展示药品、记录、预警请求进入数据库 |

## 6.2 真机验收清单

授予通知、精确闹钟、相机和短信权限，确认设备有可发送短信的 SIM 卡。

新建一条几分钟后触发的测试提醒，验证通知、已服用、稍后提醒和跳过。

将库存设置为单次剂量，确认服药后库存扣减、低库存提示和短信去重。

使用已同意接收测试短信的号码，验证 30 分钟未确认和低库存短信。

拍摄清晰中文说明书，检查 OCR 预填剂量、次数和饭前饭后；修改后再保存。

暂停一条药品至次日，检查暂停期不出现在今日列表，恢复后检查原提醒。

重启设备后检查未来提醒是否重新安排。

# 7. 风险控制与阶段验收

| 风险 | 影响 | 控制方式 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| OCR 识别错误 | 错误内容可能进入表单 | OCR 仅预填；保存前人工确认 | 不能跳过编辑页直接生成计划 |
| 后台限制导致提醒延迟 | 不同品牌限制闹钟或通知 | 申请权限、提供设置指引并真机测试 | 未来测试提醒按预期触发 |
| 短信发送失败 | 联系人无法收到预警 | 检查权限、号码和发送结果；保留本机提醒 | 失败时不显示虚假成功 |
| 低库存短信重复 | 打扰联系人 | lowStockSmsSent 去重，补货后重置 | 同一轮低库存最多一条短信 |
| 后端网络不可用 | 同步或服务端短信失败 | 本地优先、待同步队列与重试 | 断网时本机提醒与记录仍可用 |
| 医疗风险 | 用户误把系统当作医疗建议 | 不做诊断、相互作用判断、剂量建议 | 界面和答辩明确边界 |

# 8. 答辩问答要点与代码索引

## 8.1 建议的阶段汇报表述

可以直接表述为：我们目前完成了 Android 单手机端 MVP。前端采用 Kotlin 和 Jetpack Compose，已经实现药品录入、OCR 预填、定时提醒、服药确认、库存扣减、暂停恢复、低库存预警和联系人短信预警。当前数据以本机保存为主，核心 Android 代码已通过编译验证。下一阶段会以 Spring Boot 建立 REST API 和数据库，使药品、服药记录与预警事件能够同步和审计，同时保留本地提醒以保证断网可用。

## 8.2 常见提问与回答方向

| 老师可能提问 | 建议回答 |
| --- | --- |
| 为什么没有单独的家属 App？ | 目标用户是老人，双端绑定会增加账号、同步和学习成本。家属只需收到关键短信，设置可先在老人手机完成。 |
| OCR 如何避免错误？ | OCR 只识别文字并预填表单，不直接创建提醒。用户必须逐项检查、修改并保存。 |
| 为什么 30 分钟后才发短信？ | 先给老人 15 分钟的本机二次提醒，只有仍未确认才通知联系人核实。 |
| 库存为什么不会重复短信？ | 每种药保存低库存短信已发送标记；补货到阈值以上才重置标记。 |
| 项目是否已有后端？ | 当前 Android MVP 已实现并通过编译，Spring Boot 后端尚未接入；数据表、接口和同步方案已经设计。 |
| 后端接入后断网怎么办？ | 提醒、记录和库存先在本机完成，失败事件进入待同步队列，网络恢复后重试。 |

## 8.3 核心代码位置

| 文件或目录 | 职责 | 答辩展示时的用途 |
| --- | --- | --- |
| MainActivity.kt | 应用入口、页面路由和导航 | 说明页面如何切换 |
| ui/screens/EditMedicationScreen.kt | 添加和编辑药品 | 展示单位下拉、日期日历、库存和服药时间 |
| ui/screens/ScanLeafletScreen.kt | 拍摄说明书和 OCR 入口 | 说明 CameraX 与识别流程 |
| domain/LeafletParser.kt | OCR 文本规则解析 | 展示如何提取剂量、次数和饭前饭后 |
| domain/ScheduleEngine.kt | 服药计划计算 | 说明每日、每周、疗程和暂停如何影响任务 |
| notify/Reminders.kt | 闹钟、通知和预警排程 | 说明 AlarmManager 与 15/30 分钟机制 |
| notify/ReminderReceiver.kt | 接收闹钟广播并处理操作 | 说明通知如何回写服药记录 |
| notify/SmsAlerts.kt | 短信预警 | 说明权限、联系人开关和发送条件 |
| data/Models.kt | 核心数据模型 | 说明 Medication、DoseLog 和联系人字段 |
| data/MedRepository.kt | 本地 JSON 持久化、库存逻辑 | 说明数据保存、扣减和去重 |
| docs/PROJECT_SCOPE.md | 项目范围和边界 | 展示系统不做诊断等功能 |
| docs/TEST_PLAN.md | 测试场景 | 展示验收策略与真机验证清单 |

# 结语

药时安心已经具备一个可演示的 Android 端核心闭环：录入药品、设置计划、提醒确认、库存变化和联系人预警。下一阶段的关键不是重写现有 Android 功能，而是以 Spring Boot 建立轻量后端，使本机能力在保持可离线使用的同时，获得数据同步、预警审计和服务端短信扩展能力。